Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: 	 Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego „Remont

i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZP-PN/02/2016 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych  w Olsztynie

adres siedziby:  ul. Parkowa 1,  10-233 Olsztyn

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:

| L.p.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |
| Nr rachunku bankowego |  |

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

- Gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,

- Ryczałtowa cena całkowita mojej/naszej oferty za wykonanie całości niniejszego zamówienia wynosi:     netto ..........................................................................................PLN (słownie: )

należny podatek VAT 23% …………………………………….

co daje kwotę brutto ..................................................................................... PLN (słownie:…)

Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia,

- Zobowiązujemy się do stawiennictwa Inspektora Nadzoru na nieplanowane wezwanie Zamawiającego lub Kierownika budowy przyszłych robót budowlanych, we wskazane miejsce na terenie m. Olsztyn w czasie do ……………….godzin. (Uwaga parametr oceniany – wpisać - cyfrą lub słownie - deklarowany czas. W przypadku niewpisania czasu, do oceny przyjęty będzie dolny, dopuszczalny, minimalny  termin określony w pkt 22 SIWZ tj. powyżej 3 godzin.)

- Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakości na okres zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

- Deklaruję, iż termin płatności faktur za dostarczony przedmiot zamówienia wynosił będzie   ……………*dni (UWAGA. PARAMETR OCENIANY WPISAĆ DEKLAROWANY TERMIN. W przypadku niewpisania terminu, do oceny przyjęty będzie dolny, dopuszczalny, minimalny  termin określony w pkt 22 SIWZ tj. 30 dni)

- Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert,

- Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione w  projekcie umowy,

- W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią w pkt.13 SIWZ,

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

- Nie uczestniczę (my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;

- Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie i pozostałych dokumentach (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| a) |  |  |  |
| b) |  |  |  |

UWAGA

W przypadku zastrzeżenia informacji, Wykonawca musi wykazać, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom.

| L.p. | Oznaczenie części zamówienia |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |

- Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek:

………………………………………………………………………………………..

Miejscowość…..................................Data….........................

..............................................................

podpis, pieczęć imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

## Załącznik nr 2       OŚWIADCZENIE  z art. 22 ust. 1 UPZP

## ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

## (t. j. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164)

Składając ofertę do postępowania p. nazwą: Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) – nr spr.  ZP-PN/02/2016 działając w imieniu Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy………………………

adres siedziby Wykonawcy............................................................

Numer telefonu i faksu  ......................................................................................

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania

oświadczam, iż: spełniam warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

Miejscowość…..................................Data….........................

..............................................................

podpis, pieczęć imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

## Załącznik nr 3

## OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  z art. 24

## ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

## (t. j. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164)

Składając ofertę do postępowania  p. nazwą: Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) – nr spr.  ZP-PN/02/2016 działając w imieniu Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy .........................................................................................

adres siedziby Wykonawcy ...............................................................................

Numer telefonu i faksu  ......................................................................................

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania  oświadczam, iż:

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

Miejscowość ….............................. Data ….......................                ...............................................

podpis, pieczęć imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z oświadczeniem, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia

Składając ofertę do postępowania  p. nazwą: Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)– nr spr. ZP-PN/02/2016 działając w imieniu Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy .........................................................................................

adres siedziby Wykonawcy ...............................................................................

Numer telefonu i faksu  ......................................................................................

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby n.w., które posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe oraz posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie – staż pracy:

| L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja | Podstawa Wykonawcy do dysponowania daną osobą | Kwalifikacje zawodowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Koordynator niżej wymienionego zespołu ( 1 osoba) * |  |  |
| 2. |  | Inspektor nadzoru branży elektrycznej i AKPiA (minimum 1 osoba) |  | Niniejsza osoba winna posiadać: 1. Uprawnienia budowlane w specjalności nadzoru inwestorskiego i projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej zakresie sieci i instalacji elektrycznych; 2. co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych); |
| 3 |  | Inspektor nadzoru branży teletechnicznej (minimum 1osoba) |  | Niniejsza osoba winna posiadać: 1. uprawnienia budowlane w specjalności nadzoru inwestorskiego i projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej zakresie sieci i instalacji teletechnicznych; 2. co najmniej 2 letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych); |
| 4 |  | Specjalista w dziedzinie audio/video |  | - osobę, która posiada minimum 2 letnie doświadczenie w pracach zespołu nazoru inwestorskiego i projektowego w zakresie instalacji i systemów profesjonalnego audio/video, sieci komputerowych z funkcjami multimedialnymi |
| 5 |  | Specjalista w dziedzinie akustyki (minimum 1 osoba) |  | - osoba, która to osoba posiada minimum 2 letnie doświadczenie pracach zespołu nadzoru inwestorskiego i w projektowaniu co najmniej: - ustrojów akustycznych dla pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania i odbioru muzyki klasycznej lub sali teatralnej, - ustrojów akustycznych dla sali kinowej |
| 6 |  | Specjalista ds. gospodarki zieleni i architektury krajobrazu (minimum 1 osoba) |  | ---------------------------------------------------------------- |
| 7 |  | Inspektor nadzoru branży sanitarnej (minimum 1 osoba) |  | Niniejsza osoba winna posiadać: uprawnienia budowlane w specjalności nadzoru inwestorskiego i projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych. |

UWAGA.

      - WYKONAWCA wypełnia tylko kolumny: „Imię i nazwisko” oraz „Podstawa Wykonawcy do dysponowania daną osobą”.

      - * Wykonawca wyznacza koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego spośród składu osób wymienionych w w ww tabeli.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp oraz zapisami w SIWZ (pkt  9.4):

„Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.”

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień.

Miejscowość ….............................. Data ….......................                ...............................................

podpis, pieczęć imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych usług pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego

Składając ofertę do postępowania p. nazwą: Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) – nr spr. ZP-PZ/02/2016  działając w imieniu Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy .........................................................................................

adres siedziby Wykonawcy ...............................................................................

Numer telefonu i faksu  ......................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG NADZORU INWESTROSKIEGO

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego:

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Opis | Data wykonania |  | Miejsce wykonania | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek (data) | Zakończenie (data) |  |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody potwierdzające wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług nadzoru inwestorskiego w sposób należyty.

Miejscowość ….............................. Data ….......................                ...............................................

podpis, pieczęć imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

## Załącznik nr 6

## OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  z art. 26 ust. 2d

## ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

## (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Składając ofertę do postępowania  p. nazwą: Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)  – nr spr. ZP-PN/02/2016 działając w imieniu Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy.........................................................................................

Adres siedziby Wykonawcy ...............................................................................

Numer telefonu i faksu  ......................................................................................

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania  oświadczam, iż:

- Nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *

- Należę do grupy kapitałowej, o której mowa w o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz załączam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *

......................................................................................................

.....................................................................................................

(* niepotrzebne skreślić)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

Miejscowość ….............................. Data ….......................                ...............................................

podpis, pieczęć imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 7 – Wzór gwarancji należytego wykonania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) – nr spr.  ZP-PN/02/2016

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego] [dalej Zamawiający lub Beneficjent] gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] (Zobowiązany) zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy], stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości:

- 100% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym za dzień ten uważa się dzień podpisania Protokołu Końcowego,

- 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie do piętnastego dnia od dnia upływu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia .

Gwarant zapłaci w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty. Wezwanie powinno być złożone wraz z pisemnym oświadczeniem, że Zobowiązany nie wykonał lub wykonał nienależycie  umowę objętą gwarancją.

W celu identyfikacji, pisemne wezwanie do zapłaty Zamawiającego musi być przesłane do Gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który (bank) potwierdzi, że podpisy złożone na wezwaniu do zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. Wezwanie do zapłaty powinno zawierać także wskazanie rachunku bankowego Beneficjenta, na który Gwarant powinien przelać żądaną kwotę.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Każda wypłata z tytułu gwarancji obniża odpowiedzialność Gwaranta.

Gwarancja wygasa po upływie okresu jej ważności, a także po i wypłacie przez Gwaranta pełnej kwoty gwarancji.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: _________________________, dnia ________________.

Nazwisko i imię: _______________

W imieniu ___________________

Podpis: ___________________ _

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA              Załącznik nr 9

Zakres czynności i wymagania stawiane wobec Wykonawcy, które są zawarte 
w  niniejszym załączniku oraz w pkt 3 treści SIWZ,  stanowią integralną całość obowiązków i zadań dla Wykonawcy  usługi Nadzoru Inwestorskiego- (dalej zwanym również Nadzorem Inwestorskim  przedmiotowej usługi)

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego „Remont  i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)”

- Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w powyżej polega na:

- Etap I- Nadzorowaniu nad wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu i modernizacji budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)

- Etap II -Nadzorowaniu nad wykonaniem remontu i modernizacji budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C),  na  podstawie dokumentacji, o której mowa w ppkt 1)

- Etap –II Nadzorowaniem nad zakupieniem, rozmieszczeniem i zainstalowaniem niezbędnego wyposażenia w Bryle C

- Etap II - udziale w końcowym rozliczeniu inwestycji

- Etap II - udział w okresie gwarancyjnym w okresowych przeglądach obiektu i sprzętu

- *Orientacyjny, przybliżony okres realizacji zadania inwestycyjnego ustala się jak poniżej:

(Objaśnienie (*) - okresy ww. mogą ulec zmianie w zależności od wyników konkursów i zawartych w ich efekcie umów z Instytucją Dofinansowującą tj Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 – dalej zwana również ID)

Nadzór inwestorski będzie pełnił obowiązki w okresie realizacji inwestycji  oraz w czasie rękojmi i gwarancji określonej na roboty budowlane i dostawy, liczonych od daty zakończenia rzeczowego realizacji inwestycji (daty podpisania ostatniego protokołu/ów odbioru).

Na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania jest wyłoniony wykonawca wielobranżowej dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji  - 30 październik 2016r. Opracowana dokumentacja będzie wykorzystana w celu złożenia Wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego przez ID)

- W ramach pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania praw i obowiązków Zamawiającego  zgodnie z art. 25, 26, 27 ustawy Prawo Budowlane (inwestora właściwego) związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i wynikających w szczególności:

- z przyszłych umów, które zostaną zawarte przez Zamawiającego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z ID

- z Wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z bieżącego z ID  i zawartej, przyszłej umowy o dofinansowanie przedmiotowego zamówienia

- z wytycznych i zaleceń Instytucji Dofinansowującej,

- z umowy zawartej przez Zamawiającego o wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej,

- z przyszłych umów zawartych przez Zamawiającego o roboty budowlane, dostawę, rozmieszczenie i zainstalowanie wyposażenia w Bryle C

- z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy Prawo budowlane.

- Dokumentacji przetargowych przedsięwzięcia

- Nadzór Inwestorski będzie wykonywał czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu i na rachunek Zamawiającego

- Nadzór inwestorski będzie wykonywał czynności zastępstwa inwestycyjnego na podstawie Umowy i udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy, pełnomocnictw.

- Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące realizacji poszczególnych Etapów i zadań wchodzących w zakres przedmiotu Umowy ustalane będą przez Strony umowy w trakcie jej realizacji,  rodzajowo do każdej czynności odrębnie.

- Zamawiający udzieli Nadzorowi inwestorskiemu pełnomocnictw, o których mowa w ust. 3, 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby, wraz z uzasadnieniem. Zamawiający odmówi udzielenia pełnomocnictwa,  jeżeli nie jest ono związane z przedmiotem Umowy lub nie leży w zakresie kompetencji Nadzoru inwestorskiemu.

- Wymienione w pkt. 3, 4, 5 pełnomocnictwa Nadzór inwestorski zobowiązany będzie przyjąć 
i wypełniać z należytą starannością i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego.

- Do zadań Nadzoru Inwestorskiego należy w szczególności:

- Niezwłoczne zapoznanie się z:

  - Archiwalną dokumentacją pomieszczeń i instalacji – do wglądu u Zamawiającego (na etapie - w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia,  jest zalecane lecz nie obowiązkowe. Po udzieleniu zamówienia  - obowiązkowo)

  - Wizja lokalna obiektu (na etapie - w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia,  jest zalecane lecz nie obowiązkowe. Po udzieleniu zamówienia  - obowiązkowo)

  - Umową zawartą przez Zamawiającego o  wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt umowy stanowi zał. nr 10 do SIWZ) i dokumentacja przetargową

- Udział w przyszłych, przeprowadzanych w ramach zadania inwestycyjnego postępowań 
o zamówienia publiczne zgodnie z harmonogramem realizacji zamówień publicznych, który wynikał będzie Umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego oraz innych z nim związanych

- Sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania inwestycyjnego wspólnie z przyszłym, wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą robót budowlanych w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do umów zawartych przez Zamawiającego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z ID

- Sporządzenie  i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji wzorów dokumentacji związanej z zarządzaniem projektem.

- Sprawowanie nadzoru nad jakością, kompletnością i terminowością wykonywania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego oraz zgodności tej dokumentacji z koncepcją, wytycznymi i oczekiwaniami Zamawiającego,  określonymi w szczególności w dokumentacji przetargowej przeprowadzonego postępowania na wykonanie dokumentacji, o której mowa w pkt. II ppkt 1 ww., oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz nadzór nad przygotowaniem odpowiednich dokumentów formalno-prawnych potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę, jak również innych wymaganych prawem zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji. Weryfikacja nieprawidłowości stwierdzonych w dokumentacji projektowej na etapie realizacji zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

- Ścisła współpraca z Zamawiającym przy wykonywaniu czynności wymienionych powyżej 
w pkt 5) w tym odbiór  dokumentacji projektowej od wykonawcy projektu.

- Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego

- Przyjecie od projektanta dokumentacji projektowej, której mowa w pkt 5) i przekazanie jej wykonawcy robót budowlanych

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie wszystkich niezbędnych na budowie specjalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności:

- ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich niezbędnych specjalności, oraz wyznaczenie jednego z pośród nich, jako koordynatora wykonywanych przez te osoby czynności na budowie

- sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, umową o wykonanie robót oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym przyszłej budowy

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania

- sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przez wykonawcę robót budowlanych

- opiniowanie podwykonawców proponowanych przez wykonawców robót

- nadzór wszelkich prób w tym prób końcowych

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy

- wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę

- koordynowanie montażu wyposażenia budynku wymagającego połączenia z konstrukcją budynku lub z instalacjami

- zabezpieczenie i przygotowanie do przekazania urządzeń, sprzętu, budynku, pomieszczeń, łączy i innej infrastruktury do czasu przekazania Operatorowi Infrastruktury do eksploatacji

- dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazanie jej w użytkowanie zgodnie z przepisami prawa

- nadzór nad pozyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie lub wykonywaniem innych czynności potrzebnych do zgodnego z prawem rozpoczęcia użytkowania obiektu

- nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcę na placu budowy przepisów ppoż. i bhp. oraz egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na budowie

- nadzór nad skompletowaniem dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez wykonawcę robót i przekazanie jej  Zamawiającemu.

- nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez nadzór autorski projektu budowlanego

- Przekazywanie do Zamawiającego ID aktualnej prognozy wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na następny rok budżetowy, według wzoru opracowanego przez ID – jeśli zapisy w przyszłej umowie będą tak stanowiły

- Składanie do Zamawiającego i ID wniosków o płatność wraz z załącznikami 
i wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego, w celu uzyskania kolejnych transz środków przyznanych, w ramach umowy zawartej przez Zamawiającego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

- Przygotowanie dokumentacji do rozliczenie całości dofinansowania wraz ze złożeniem do ID  Wniosku o płatność końcową i wypełnioną częścią sprawozdawczą 
z realizacji Projektu w terminie do 30 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji zadania inwestycyjnego.

- Poddawanie się kontroli w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego, dokonywanej przez ID , Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów

- Dokonywanie wymaganych prawem wpisów w dzienniku budowy

- Przedstawianie i przekazywanie na żądanie ID, Zamawiającego oraz innych uprawnionych podmiotów, wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w wyznaczonym przez te podmioty terminie.

- Stosowanie się do obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej ID w ramach realizacji zadania inwestycyjnego

- Pisemne występowanie do ID w imieniu Zamawiającego  o udzielenie wyjaśnień i interpretacji dotyczących zapisów Umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, w razie zaistnienia takiej potrzeby

- Prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego.

- Prowadzenie korespondencji związanej z realizacją zadania inwestycyjnego.

- Gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i zabezpieczanie dokumentacji związanej z realizacją zadania inwestycyjnego oraz protokolarne przekazanie tej dokumentacji Zamawiającemu po zakończeniu inwestycji lub rozwiązaniu umowy z Zamawiającym

- Systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego oraz niezwłoczne, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, informowanie Zamawiającego i ID o zaistniałych nieprawidłowościach

- Zwoływanie rady budowy lub posiedzeń w każdym przypadku, gdy Wykonawca uzna to za potrzebne, a także na każde żądanie Zamawiającego i sporządzanie protokołów z posiedzeń lub narad budowy i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po zebraniu oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji rady budowy

- Pomiar wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi, jeśli będą one zamieszczone we Wniosku o dofinansowanie inwestycji

- Przekazywanie do Zamawiającego i ID informacji dotyczącej przebiegu zdania inwestycyjnego w ramach Wniosków o płatność

- Współpraca z zewnętrznym audytem realizacji zadania inwestycyjnego po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości zadania inwestycyjnego oraz terminowe przekazanie wyników tego audytu do ID – jeśli tak będzie stanowić umowa o dofinansowanie

- Zapewnienie informowania społeczeństwa o dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego przez Unię Europejską, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami ID

- Wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego praw i obowiązków Zamawiającego z tytułu  rękojmi i gwarancji w stosunku do wykonawcy robót budowlanych i dostaw  liczonych od daty zakończenia rzeczowego realizacji inwestycji - w okresie gwarancyjnym koordynacja czynności związanych z prowadzeniem przeglądów gwarancyjnych  (daty podpisania ostatniego protokołu/ów odbioru)

- Występowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed organami administracji rządowej, samorządowej, właścicieli nieruchomości, ludności miejscowej i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji zadania inwestycyjnego, w granicach udzielonych pełnomocnictw.

Zakres czynności i wymagania stawiane wobec Wykonawcy wyszczególnione powyżej oraz wymienione w Rozdziale 3 treści SIWZ, stanowią integralną całość obowiązków i zadań dla Wykonawcy przedmiotowej usługi.

UWAGA.

1. Wymogi i obowiązki Nadzoru inwestorskiego opisanych powyżej, dotyczą 
i związane są bezpośrednio lub pośrednio z zakresem wynikającym ·wprost z obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane oraz z przewidywanych  treści przyszłej/ych umowy/ów, która/e będzie zawarta przez Zamawiającego z ID.

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego  częściowego dofinansowania zadania inwestycyjnego z ID, podane ww. obowiązki mogą podlegać wyłączeniu lub zawężeniu w zależności od obowiązków wynikających zawieranych przez Zamawiającego  z ID

3.Brak otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania inwestycji z ID może powodować rozwiązanie umowy z Nadzorem inwestorskim na przedmiotową usługę po zakończeniu Etapu I zamówienia lub wydłużenie terminów jej realizacji na nowy okres, który uzależniony będzie od terminów przyjmowania przez ID Wniosków o dofinansowanie zamierzenia.

Załącznik nr 8  - projekt umowy

UMOWA  NR ............./2016

zawarta w dniu ………………….2016r. w Olsztynie pomiędzy :

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nr 2/1992, REGON 510983060, NIP 739 05 15 602, reprezentowanym przez Krzysztofa Stachowskiego – Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym,

a

REGON ………………..                                                 NIP ………………

zwanym dalej Wykonawcą lub  Nadzorem Inwestorskim,

o następującej treści:

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego  - „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (bryła C)”, z dnia …… 2016r.  (znak sprawy: ZP-PN/02/2016), opartego na przepisach ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, Nr poz. 2164), w ramach zamówienia została wybrana oferta w/w Wykonawcy.

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego „Remont  i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)”

- Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w powyżej polega na:

1) Etap I - Nadzorowaniu nad wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu 
i modernizacji budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)

- Etap II - Nadzorowaniu nad wykonaniem remontu i modernizacji budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C),  na  podstawie dokumentacji, o której mowa w ppkt 1)

- Etap II - Nadzorowaniu nad zakupieniem, rozmieszczeniem i zainstalowaniem niezbędnego wyposażenia w Bryle C

- Etap II - udziale w końcowym rozliczeniu inwestycji

- Etap II - udziale w okresie gwarancyjnym w okresowych przeglądach obiektu i sprzętu

- Orientacyjny, przybliżony okres realizacji zadania inwestycyjnego ustala się jak poniżej:

  - Etap I:

a) rozpoczęcie świadczenie usługi - od daty zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia do dnia złożenia przez Zamawiającego Wniosku do Instytucji Dofinansowującej tj Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 – dalej zwana również ID, o przyznanie dofinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego (zamówienie gwarantowane - Etap I)

  - Etap II:

a) rozpoczęcie świadczeni usługi Etap II -  od daty zawarcia przez Zamawiającego z ID umowy o przyznanie dofinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego

b) zakończenie świadczenia usługi Etap II -  data podpisania ostatniego protokołu odbioru wyremontowanego i wyposażonego obiektu - przewidywany termin do 30-12-2018r*; końcowe rozliczenie całości wydatków i dofinansowania - prognozowane do 31-01-2019r*;  do upływu okresu gwarancji na roboty budowlane (5 lat)  włącznie  (Etap II jest prawem opcji dla Zamawiającego)

Na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania jest wyłoniony wykonawca wielobranżowej dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji  - 30 październik 2016r. Opracowana dokumentacja będzie wykorzystana w celu złożenia Wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego przez ID.

- W ramach pełnienia funkcji Nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania praw i obowiązków Zamawiającego zgodnie z art. 25, 26, 27 ustawy Prawo Budowlane (inwestora właściwego) związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i wynikających w szczególności:

1) z przyszłych umów, które zostaną zawarte przez Zamawiającego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z ID

2) z Wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego

3) z wytycznych i zaleceń Instytucji Dofinansowującej,

4) z umowy zawartej przez Zamawiającego o wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej,

5) z niniejszej umowy i przyszłych umów zawieranych przez Zamawiającego o roboty budowlane, dostawę, rozmieszczenie i zainstalowanie wyposażenia w Bryle C

6) z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy Prawo budowlane.

7) z dokumentacji przetargowych przedsięwzięcia

- Nadzór inwestorski będzie wykonywał czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu i na rachunek Zamawiającego

- Nadzór inwestorski będzie wykonywał czynności zastępstwa inwestycyjnego na podstawie Umowy i udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy, pełnomocnictw.

- Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące realizacji poszczególnych Etapów i zadań wchodzących w zakres przedmiotu Umowy ustalane będą przez Strony umowy w trakcie jej realizacji,  rodzajowo do każdej czynności odrębnie.

- Zamawiający udzieli Nadzorowi inwestorskiemu pełnomocnictw, o których mowa w ust. 6, 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia przez Nadzór Inwestorski takiej potrzeby, wraz z uzasadnieniem. Zamawiający odmówi udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli nie jest ono związane z przedmiotem Umowy lub nie leży w zakresie kompetencji Nadzoru inwestorskiemu.

- Wymienione w pkt. 6, 7, 8 pełnomocnictwa Nadzór inwestorski zobowiązany będzie przyjąć i wypełniać z należytą starannością i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego.

- Do zadań Nadzoru Inwestorskiego należy w szczególności:

- 1)   Niezwłoczne zapoznanie się z:

  - Archiwalną dokumentacją pomieszczeń i instalacji

  - Wizja lokalna obiektu

  - Umową zawartą przez Zamawiającego o wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej  i dokumentacja przetargową

- Udział w przyszłych, przeprowadzanych w ramach zadania inwestycyjnego postępowań 
o zamówienia publiczne zgodnie z harmonogramem realizacji zamówień publicznych, który wynikał będzie Umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego oraz innych z nim związanych

- Sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania inwestycyjnego wspólnie z przyszłym, wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą robót budowlanych, w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do umów zawartych przez Zamawiającego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z ID

- Sporządzenie i przedłożenie  Zamawiającemu do akceptacji wzorów dokumentacji związanej z zarządzaniem projektem w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Sprawowanie nadzoru nad jakością, kompletnością i terminowością wykonywania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego  oraz zgodności tej dokumentacji 
z koncepcją, wytycznymi i oczekiwaniami Zamawiającego,  określonymi w szczególności 
w dokumentacji przetargowej przeprowadzonego postępowania na wykonanie dokumentacji, 
o której mowa w ust. 2 pkt 1) ww., oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz nadzór nad przygotowaniem odpowiednich dokumentów formalno-prawnych potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę, jak również inych wymaganych prawem zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji. Weryfikacja nieprawidłowości stwierdzonych w dokumentacji projektowej na etapie realizacji zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

- Ścisła współpraca z Zamawiającym przy wykonywaniu czynności wymienionych powyżej 
w pkt 5) w tym odbiór  dokumentacji projektowej od wykonawcy projektu.

- Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego

- Przyjecie od projektanta dokumentacji projektowej, której mowa w pkt 5) i przekazanie jej wykonawcy robót budowlanych

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie wszystkich niezbędnych na budowie specjalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności:

- a)   ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich niezbędnych

- specjalności, oraz wyznaczenie jednego spośród nich, jako koordynatora wykonywanych

- przez te osoby czynności na budowie

- sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, umową o wykonanie robót oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym przyszłej budowy

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy

- wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych

- żądanie od kierownika budowy poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę

- koordynowanie montażu wyposażenia budynku wymagającego połączenia z konstrukcją budynku lub z instalacjami

- opiniowanie podwykonawców proponowanych przez wykonawców robót

- sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przez wykonawcę robót budowlanych

- nadzór wszelkich prób w tym prób końcowych

- zabezpieczenie i przygotowanie do przekazania urządzeń, sprzętu, budynku, pomieszczeń, łączy i innej infrastruktury do czasu przekazania Operatorowi Infrastruktury do eksploatacji

- dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazanie jej w użytkowanie zgodnie z przepisami prawa

- nadzór nad pozyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie lub wykonywaniem innych czynności potrzebnych do zgodnego z prawem rozpoczęcia użytkowania obiektu

- nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcę na placu budowy przepisów ppoż. i bhp. oraz egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na budowie

- nadzór nad skompletowaniem dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez wykonawcę robót, jej odbiór od wykonawcy robót i przekazanie jej  Zmawiającemu

- Nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez nadzór autorski projektu budowlanego

- Przekazywanie  na polecenie  Zamawiającego do ID aktualnej prognozy wydatków na bieżący rok/okres budżetowy oraz na następny rok/okres budżetowy, według wzoru opracowanego przez ID – jeśli zapisy w przyszłej umowie będą tak stanowiły

- Składanie do Zamawiającego i do ID wniosków o płatność wraz z załącznikami 
i wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego, w celu uzyskania kolejnych transz środków przyznanych, w ramach umowy zawartej przez Zamawiającego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

- Przygotowanie dokumentacji do rozliczenie całości dofinansowania wraz ze złożeniem do ID  Wniosku o płatność końcową i wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu 
w terminie do 30 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji zadania inwestycyjnego.

- Poddawanie się kontroli w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego, dokonywanej przez ID , Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów

- Dokonywanie wymaganych prawem wpisów w dzienniku budowy

- Przedstawianie na żądanie ID , Zamawiającego oraz innych uprawnionych podmiotów, wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w wyznaczonym przez te podmioty terminie.

- Stosowanie się do obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej ID  w ramach realizacji zadania inwestycyjnego

- Pisemne występowanie do ID  w imieniu Zamawiającego  o udzielenie wyjaśnień i interpretacji dotyczących zapisów Umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, w razie zaistnienia takiej potrzeby

- Prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego.

- Prowadzenie korespondencji związanej z realizacją zadania inwestycyjnego.

- Gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i zabezpieczanie dokumentacji związanej z realizacją zadania inwestycyjnego oraz protokolarne przekazanie tej dokumentacji Zamawiającemu po zakończeniu inwestycji lub rozwiązaniu umowy z Zamawiającym

- Systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego oraz niezwłoczne, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, informowanie Zamawiającego i ID o zaistniałych nieprawidłowościach

- Zwoływanie rady budowy lub posiedzeń w każdym przypadku, gdy Wykonawca uzna to za potrzebne, a także na każde żądanie Zamawiającego i sporządzanie protokołów z posiedzeń lun narad budowy i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po zebraniu oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji rady budowy

- Pomiar wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi jeśli będą one zamieszczone we Wniosku o dofinansowanie inwestycji

- Przekazywanie do Zamawiającego i ID informacji dotyczącej przebiegu zdania inwestycyjnego w ramach Wniosków o płatność

- Przekazywanie do Zamawiającego i ID wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, których Instytucja Zarządzająca  zażąda

- Sporządzenie  protokołu końcowego odbioru robót i udział w odbiorze końcowym inwestycji

- Współpraca z zewnętrznym audytem realizacji zadania inwestycyjnego po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości zadania inwestycyjnego oraz terminowe przekazanie wyników tego audytu do ID – jeśli tak będzie stanowić umowa o dofinansowanie

- Zapewnienie informowania społeczeństwa o dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego przez Unię Europejską, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami ID

- Wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego praw i obowiązków Zamawiającego z tytułu  rękojmi i gwarancji w stosunku do wykonawcy robót budowlanych i dostaw  liczonych od daty zakończenia rzeczowego realizacji inwestycji - w okresie gwarancyjnym koordynacja czynności związanych z prowadzeniem przeglądów gwarancyjnych (daty podpisania ostatniego protokołu/ów odbioru)

- Występowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed organami administracji rządowej, samorządowej, właścicieli nieruchomości, ludności miejscowej i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji zadania inwestycyjnego, w granicach udzielonych pełnomocnictw.

- Zakres czynności i wymagania stawiane wobec Wykonawcy wyszczególnione powyżej oraz wymienione w Rozdziale 3 treści SIWZ, stanowią integralną całość obowiązków i zadań dla Wykonawcy przedmiotowej usługi.

- Integralną część umowy stanowi Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  (wraz dokumentacja przetargową)  i oferta Wykonawcy z dnia ………………..2016r.

§ 2

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 wykonany zostanie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016., poz. 290 ze zm.),

§ 3

- Dla zabezpieczenia skutecznego nadzoru inwestorskiego  - Etap I, zakłada się stały kontakt telefoniczny i elektroniczny oraz przybycie Inspektora Nadzoru na każde wezwanie Zamawiającego do wskazanego miejsca na terenie m. Olsztyn. Wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty udzielenia zamówienia planu komunikacji obowiązującym podczas realizacji zamówienia w Etapie I.

- Dla zabezpieczenia skutecznego Nadzoru Inwestorskiego  - Etap II, zakłada się stałą obecność na placu budowy  Nadzoru Inwestorskiego lub wyznaczonego koordynatora w dni robocze – przez minimum 3 godziny dziennie, z jednoczesnym zorganizowaniem w terminie do  30 dni od daty zawarcia umowy na wykonawstwo robót budowlanych, wyposażonego  w środki biurowe i środki komunikacji (komputer, telefon stacjonarny lub GSM i internet)  biura dla Nadzoru Inwestorskiego, które ma być zlokalizowanie na terenie m. Olsztyn. Wykonawca ma zapewnić stały kontakt telefoniczny i elektroniczny z Zamawiającym i innymi uczestnikami przedsięwzięcia w czasie prowadzenia robót budowlanych i dostaw (w dni pracy ekip wykonujących prace budowlane, od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach również w soboty i niedziele) oraz stawić na każde nieplanowane wezwanie Zamawiającego lub Kierownika robut budowlanych,  do wskazanego miejsca na terenie m. Olsztyn, w godzinach od 0700-1500, w terminie nie przekraczającym 4 godzin od telefonicznego wezwania przez Zamawiającego lub Kierownika budowy.  Wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty udzielenia zamówienia wykonawcy robót budowlanych planu komunikacji obowiązującym w Etapie II.

- Do realizacji czynności określonych w Umowie dla Nadzoru Inwestorskiego  Wykonawca wyznacza osobę/y koordynatora ……………tel……………..

- Zamawiający wyznacza osobę do kontaktu z Wykonawca  w sprawie realizacji postanowień umowy …………………  tel. ……………………….

- Wszelka korespondencja pomiędzy stronami umowy, dotycząca realizacji przedmiotu umowy prowadzona będzie wyłącznie w formie pisemnej.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości …………..zł netto (słownie: ……/100) + należny podatek VAT 23% - …………….  zł.,  Brutto …………. zł (słownie złotych: …………………………./100)

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowana ratalnie do …………………. 20…r., w ratach wypłacanych:

-  po zakończeniu Etapu I, w wysokości 10% należności w ust. 1 brutto (do dnia złożenia przez Zamawiającego Wniosku do ID o przyznanie dofinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego)

- w trakcie realizacji robót budowlanych przewidzianych dla Etapu II do momentu zatwierdzenia protokołu, o którym mowa w § 1ust. 10, pkt 26) umowy, w wysokości łącznej  do 70% należności w ust. 1 brutto, która wypłacana będzie równocześnie z płatnościami dla wykonawcy robót budowlanych, proporcjonalnie w % do stopnia ich realizacji

-  po wykonaniu dokumentacji, o której mowa w  § 1ust. 10, pkt. 12) umowy w wysokości 20% należności w ust. 1 brutto

- Wykonawca będzie wystawiał faktury za kolejne raty wynagrodzenia z  …..– dniowym terminem płatności, przy czym ostatnia faktura zostanie wystawiona nie później niż 30 dni przed upływem terminu wyznaczonego przez ID w umowie jako ostatni termin na płatność.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 7 ust. 6,  i wyczerpuje całość zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Strony zgodnie ustalają, że wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przeniesiona przez  Wykonawcę na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Płatności dla Wykonawcy usługi realizowane będą na rachunek bankowy nr ………………………………….

§ 5

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

- za zwłokę w realizacji czynności określonych w § 1 dot. przedmiotu umowy w wysokości do 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki ponad uprzednio ustalony miedzy stronami umowy okres, jednak nie więcej niż 30% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto przedmiotu umowy (dotyczy kwotowo odrębnie, dla każdego z Etapów realizacji zamówienia) .

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

- za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

- w przypadku nieprawidłowości w dokumentacji wykonanej lub prowadzonej przez Wykonawcę, działania lub zaniechania działania, do czego był zobowiązany niniejszą umową, co bezpośrednio spowodowało nałożenie na Zamawiającego przez ID lub  organ kontrolny korekty lub kary finansowej – w pełnej wysokości kary lub korekty

- za zwłokę lub odmowę przybycia Wykonawcy na nieplanowane wezwanie Zamawiającego do wskazanego miejsca na terenie m. Olsztyn – obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 – 15.00 (element stanowiący kryterium oceny oferty w SIWZ) w wysokości 500,00 zł, za każde zdarzenie

- brak aktualnej polisy w wymaganej wysokości ubezpieczenia, o czym mowa w § 9, w kwocie 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień braku ważnej polisy

- brak zorganizowania przez Wykonawcę biura (dla Etapu II) na terenie m. Olsztyn w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w kwocie 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki

- W przypadku wyrządzenia szkody Zamawiającemu lub osobom trzecim, związanej z przedmiotem zamówienia, Wykonawca naprawi szkody do pełnej wysokości, niezależnie od treści ust. 2.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których mowa w ust. 2, jeżeli niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań umowy nastąpiło na skutek siły wyższej.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy 
w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,

§ 6

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, 
   w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 7

            - Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

- Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

  - zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

  - wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

  - zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych  postanowień do umowy jeżeli,  konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem, że wynagrodzenie ryczałtowe brutto za przedmiot umowy nie ulegnie zwiększeniu

  - zmiany osób koordynatora lub  nadzoru inwestorskiego wykazanych przez Wykonawcę, jako osoby uczestniczące w realizacji zamówienia. Wskazana osoba występująca w zamian musi posiadać uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, co Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować

  - zmian terminu realizacji poszczególnych zamierzeń przewidzianych dla Etapu II w par. 1 ust. 3 umowy zgodnie do terminów, które wynikać będą z umów zawieranych z przez Zamawiającego z ID

  - w przypadku otrzymania przez Zamawiającego   dofinansowania zadania inwestycyjnego z ID, podane w par. 1 i pkt. 3 SIWZ obowiązki mogą podlegać rozszerzeniu, wyłączeniu lub zawężeniu w zależności od obowiązków wynikających zawieranych przez Zamawiającego z ID.

  - Brak otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania inwestycji z ID może powodować rozwiązanie umowy z Nadzorem inwestorskim na przedmiotową usługę po zakończeniu Etapu I zamówienia lub wydłużenie terminów jej realizacji na nowy okres, który uzależniony będzie od terminów przyjmowania przez ID Wniosków o dofinansowania

- Zmiany o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

- zmiany danych teleadresowych.

- W przypadku, gdy, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, dojdzie do zmiany:

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy  z dnia 10 X 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- wysokość należnego wynagrodzenia wykonawcy ulegnie obowiązkowo odpowiedniej zmianie jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przedmiotowego zamówienia

7. Warunkiem odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w ust. 6, jest pisemne zgłoszenie przez Stronę żądania zmiany tej wysokości, w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny. Zmiana przepisów nie będzie powodować automatycznej zmiany kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9. W zgłoszeniu Wykonawcy, Wykonawca umowy obowiązany jest do szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian opisanych w ust. 6 na koszt wykonania zamówienia, która dostosowywać będzie wprost proporcjonalnie wynagrodzenie Wykonawcy do poziomu kosztów ponoszonych na realizacje zamówienia w związku ze zmianami przepisów prawa wymienionych w ust. 6 z zastrzeżeniem, że zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia może również ulec zmniejszeniu na tych samych zasadach i w przypadkach wprowadzenia zmiany przepisów prawa.

10. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 6 Zamawiający będzie uprawniony do zweryfikowania zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie postulowanej zmiany należnego wynagrodzenia. Wnioskowana zimna wynagrodzenia należnego Wykonawcy dotycząca zmiany przepisów prawa w szczególności w przypadku, o którym mowa w ust. 6 ppkt a) powinna być poparta odwołaniem się do stosownych udokumentowanych wyliczeń zawierających kalkulację kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy.

11.  Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 6 – jeśli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian umowy złoży pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie - od chwili jego złożenia, w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny.

12. Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 6, mogą być dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron i mogą mieć miejsce dopiero w 2018r, a  będą wprowadzone do umowy stosownym aneksem.

§ 8

            - Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % całkowitego kosztu usługi brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

            - Kwota zabezpieczenia wynosi ………. zł (słownie: złotych ).

            - W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gotówce Wykonawca zobowiązuje się wnieść w dniu zawarcia umowy 100% kwoty określonej w ust. 2, tj.  ……zł.

            - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja taka musi zawierać klauzulę zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze i każde pisemne żądanie Zamawiającego, wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wykonywał należycie umowy. Gwarancja ma być ważna 30 dni ponad termin określony w § 1 ust.3, pkt 5) umowy

            - Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w po upływie terminów określonych w ust. 4 
i uznania przez CEiIK zamówienia za należycie wykonane.

            - Zamawiający zwróci 70% wysokości Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym za dzień ten uważa się dzień podpisania Protokołu Końcowego, o którym mowa w  § 1 ust. 10, pkt 26)

            - Zamawiający zwróci Wykonawcy 30% wartości Zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie terminu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w § 1 ust. 3, pkt 5) niniejszej umowy.

§ 9

            - Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy oświadcza, iż posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w wysokości min. 200.000,00 PLN, i zobowiązuje się ją uaktualniać do upływu okresu obowiązywania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się okazać oryginał polisy ubezpieczeniowej oraz przekazać jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, najpóźniej w dniu zawarcia umowy i trzymywać .

- Powyższa procedura postępowania dotyczy kolejnych zawartych polis w okresie trwania umowy.

§ 10

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach, gdy:

1) Wykonawca, pomimo dodatkowego wezwania na piśmie, nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z umowy,

2) Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy, po uprzednim pisemnym upomnieniu

3) Wykonawca przerwał wykonywanie obowiązków wynikających z umowy i przerwa trwa dłużej niż 5 dni,

4) Opóźnienie w realizacji inwestycji wynosi ponad 1 miesiąc i nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

5) Wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach – dotyczy również prawa opcji.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy powinno być doręczone na piśmie i zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wygrodzenia proporcjonalnie do zaawansowania inwestycji, co przewidziane zostało dla każdego z  Etapów zamówienia.

§ 11

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy, będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 
z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.  z 2015r. poz. nr 2254 ) oraz ustawy  z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn. zm.) ustawy Prawo budowlane. (Dz.U. z 2016., poz. 290 ze zm.),

§ 13

Integralną częścią umowy jest dokumentacja przetargowa (SIWZ wraz z załącznikami, udzielane

wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacje itp.

§ 14

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

……………………………………….                                           ………………………………………

WYKONAWCA                                                            	ZAMAWIAJĄCY

Wykonawca usuwa niepotrzebne

Wykonawca wypełnia w przypadku zastrzeżenia informacji

Wykonawca wypełnia w przypadku zamierzenia powierzenia części zamówienia do podwykonania

Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który złożył wadium w pieniądzu